PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Sistema de Gestión Baby Fútbol

Implementación por etapas — Julio a Setiembre 2026

3 ETAPAS — TESTEO PROGRESIVO Sin recargar la dinámica habitual de la directiva

Incluye: cronograma, mensajes de WhatsApp listos para enviar en cada etapa, y criterios de avance entre fases.

# 1. Resumen del Plan

El objetivo es incorporar el sistema de gestión de forma progresiva, validando su funcionamiento con grupos reducidos antes de extenderlo a todo el plantel, sin generar carga adicional sobre la directiva ni interferir con la comunicación habitual del grupo de delegados.

## 1.1 Cronograma

| Etapa 1 — Julio | Prueba piloto: 3 familias por categoría seleccionadas por cada delegado |
| --- | --- |
| Etapa 2 — Agosto | Ampliación: se suman 3 familias más por categoría (6 en total por categoría) |
| Etapa 3 — Setiembre | Incorporación total: todos los jugadores del club |

## 1.2 Principios de la implementación

- Comunicación en un grupo de WhatsApp separado, exclusivo para la prueba — no se usa el grupo habitual de delegados

- Cada delegado elige a sus 3 (y luego 6) familias de prueba — control total sobre quién participa

- La directiva no se involucra en la operación diaria — los delegados gestionan su categoría de forma autónoma

- Cada etapa tiene mensajes ya redactados, listos para copiar y enviar

- Se avanza a la siguiente etapa solo si la etapa anterior funciona sin inconvenientes relevantes

# 2. Etapa 0 — Aviso Inicial

Antes de comenzar la Etapa 1, se informa al grupo de delegados existente que se va a iniciar una prueba, y que se creará un grupo aparte para no entorpecer la comunicación habitual.

## Paso 1 — Mensaje al grupo de delegados (grupo actual)

Este mensaje se envía en el grupo de WhatsApp de delegados que ya existe hoy.

📱 Mensaje 1 — Grupo de Delegados (actual) Hola a todos! 👋 Les cuento que vamos a comenzar a probar un sistema digital de gestión del Baby — para llevar el control de jugadores y cuotas de forma más simple, desde el celular. Va a ser un proceso gradual y de prueba, así que vamos a armar un grupo aparte exclusivo para esto, para no mezclarlo con la comunicación habitual del grupo. En breve los agrego a ese grupo nuevo donde vamos a coordinar los detalles de la prueba. Gracias! 🙌⚽

## Paso 2 — Crear el grupo nuevo

- Nombre sugerido del grupo: "Prueba Sistema Baby 🟢"

- Agregar únicamente a los delegados (no a la directiva, no a familias todavía)

- Este grupo es el canal exclusivo de coordinación de la implementación

# 3. Etapa 1 — Julio (Prueba Piloto)

## Objetivo de la etapa

Validar el funcionamiento del sistema con un grupo reducido y controlado: 3 familias por categoría, elegidas por cada delegado.

## Paso 1 — Mensaje en el grupo nuevo, pidiendo selección de familias

Este mensaje explica el objetivo de la prueba y pide a cada delegado que elija a 3 familias de su categoría.

📱 Mensaje 2 — Grupo Nuevo (Delegados) 🟢 Arrancamos la prueba del sistema! La idea es probar durante julio el sistema de gestión con un grupo chico, para detectar a tiempo cualquier ajuste antes de extenderlo a todo el plantel. ¿Qué necesitamos de cada delegado? Que elijan 3 familias de su categoría para participar de la prueba — pueden ser las que ustedes consideren más accesibles para probar algo nuevo. Una vez que las eligieron, agréguenlas a este mismo grupo (o me pasan los contactos y las agrego yo). Apenas estén todas, les voy a compartir el mensaje de bienvenida con los accesos al sistema. Cualquier duda, las charlamos por aquí. Gracias! 🙌

## Paso 2 — Mensaje de bienvenida a las familias de prueba

Una vez que el grupo está conformado con las familias seleccionadas, se envía este mensaje con la explicación y los accesos.

📱 Mensaje 3 — Grupo Nuevo (Familias de prueba) ¡Hola familias! 👋⚽ Bienvenidos al grupo de prueba del nuevo sistema de gestión del Baby Fútbol. Desde acá vas a poder, en cualquier momento y desde tu celular: ✅ Ver el estado de las cuotas de tu hijo/a ✅ Pagar por transferencia y subir el comprobante ✅ Inscribir un jugador nuevo si corresponde 👉 Acceso para ver y pagar cuotas: https://paysandu-gestion-baby.vercel.app/?acceso=jugadores 👉 Formulario de inscripción (si necesitás dar de alta a un jugador): https://paysandu-gestion-baby.vercel.app/?form=jugador&org=paysandu Te recomendamos guardar el primer link en la pantalla de inicio de tu celular para acceder rápido cualquier mes (te dejamos el instructivo abajo si lo precisás). Cualquier duda nos escribís por aquí, estamos para ayudarte 🙌

## Criterio de avance a Etapa 2

- Las familias de prueba lograron ver el estado de cuotas sin ayuda

- Al menos un pago por transferencia fue registrado y aprobado correctamente

- No hay quejas o confusiones relevantes sin resolver

# 4. Etapa 2 — Agosto (Ampliación)

## Objetivo de la etapa

Sumar 3 familias más por categoría (6 en total), incorporando el aprendizaje de la etapa anterior.

## Paso 1 — Mensaje en el grupo, pidiendo ampliación

📱 Mensaje 4 — Grupo Nuevo (Delegados) 🟢 Pasamos a la Etapa 2 — Agosto La prueba de julio fue bien y ahora vamos a sumar 3 familias más por categoría (quedarían 6 en total por categoría). Mismo mecanismo que la vez anterior: cada delegado elige las 3 familias nuevas y las agrega a este grupo (o me pasa los contactos). Apenas estén, les paso el mensaje de bienvenida a las familias nuevas. Gracias por el trabajo en la primera etapa! 🙌⚽

## Paso 2 — Mensaje de bienvenida a las familias nuevas

Igual que en la Etapa 1, pero se puede ajustar mencionando que ya hay familias usándolo (genera confianza).

📱 Mensaje 5 — Grupo Nuevo (Familias nuevas Etapa 2) ¡Hola familias! 👋⚽ Bienvenidos al grupo de prueba del sistema de gestión del Baby Fútbol, que ya viene funcionando bien con otras familias del club desde julio. Desde acá vas a poder, en cualquier momento y desde tu celular: ✅ Ver el estado de las cuotas de tu hijo/a ✅ Pagar por transferencia y subir el comprobante 👉 Acceso para ver y pagar cuotas: https://paysandu-gestion-baby.vercel.app/?acceso=jugadores Cualquier duda nos escribís por aquí 🙌

## Criterio de avance a Etapa 3

- El sistema funciona de forma estable con el grupo ampliado

- Los delegados se sienten cómodos usando las funciones básicas (ver pagos, aprobar comprobantes)

- No surgieron problemas técnicos relevantes durante el mes

# 5. Etapa 3 — Setiembre (Incorporación Total)

## Objetivo de la etapa

Incorporar a todos los jugadores del club al sistema, cerrando el proceso de implementación gradual.

## Paso 1 — Mensaje al grupo de delegados (grupo actual, el original)

Este mensaje SÍ se envía en el grupo habitual de delegados, porque ya se incorpora a todo el club y es información que la directiva y todos los delegados deben tener.

📱 Mensaje 6 — Grupo de Delegados (original) Hola a todos! 👋 Después de dos meses de prueba con buenos resultados, vamos a incorporar a todos los jugadores del club al sistema de gestión digital. A partir de ahora, todas las familias van a poder ver el estado de cuotas y pagar por transferencia desde el sistema. Les voy a compartir el mensaje para que cada delegado lo envíe a las familias de su categoría que todavía no estén usándolo. Gracias por el acompañamiento durante toda la prueba! 🙌⚽

## Paso 2 — Mensaje para todas las familias restantes

Cada delegado envía este mensaje a las familias de su categoría que aún no forman parte del sistema (puede ser en grupos existentes de cada categoría, o de forma individual).

📱 Mensaje 7 — Familias restantes (todas las categorías) ¡Hola familias! 👋⚽ Les contamos que el club incorporó un sistema digital de gestión de cuotas, que ya viene funcionando bien con otras familias desde hace dos meses. Desde ahora vas a poder, en cualquier momento y desde tu celular: ✅ Ver el estado de las cuotas de tu hijo/a ✅ Pagar por transferencia y subir el comprobante ✅ Inscribir un jugador nuevo si corresponde 👉 Acceso para ver y pagar cuotas: https://paysandu-gestion-baby.vercel.app/?acceso=jugadores 👉 Formulario de inscripción (si tenés que dar de alta a un jugador): https://paysandu-gestion-baby.vercel.app/?form=jugador&org=paysandu Te recomendamos guardar el link en la pantalla de inicio de tu celular para acceder rápido cada mes. Cualquier duda, hablá con el delegado de tu categoría. Gracias! 🙌

# 6. Resumen de Mensajes — Checklist

Lista de todos los mensajes en orden de envío, para marcar a medida que se van enviando.

| Etapa 0 — Julio (previo) | Mensaje 1: aviso en grupo de delegados (actual) |
| --- | --- |
| Etapa 0 | Crear grupo nuevo "Prueba Sistema Baby 🟢" con delegados |
| Etapa 1 — Julio | Mensaje 2: pedido de selección de 3 familias por categoría |
| Etapa 1 | Mensaje 3: bienvenida a familias de prueba + accesos |
| Etapa 2 — Agosto | Mensaje 4: pedido de 3 familias más por categoría |
| Etapa 2 | Mensaje 5: bienvenida a familias nuevas (Etapa 2) |
| Etapa 3 — Setiembre | Mensaje 6: aviso de incorporación total (grupo delegados original) |
| Etapa 3 | Mensaje 7: bienvenida a todas las familias restantes |

Todos los mensajes están redactados para copiar y pegar directamente en WhatsApp. Los links ya están actualizados con la URL del sistema en producción.